Daftar Isi

Ruang Lingkup Dokumen	1

- Product Requirements Document (PRD)	2

  - Purpose / Product Overview	2

  - Background	2

  - Target Pengguna	3

  - Solusi	3

  - Fitur dan Fungsionalitas	4

  - Hipotesis	4

  - Ukuran Keberhasilan	5

  - Release Criteria	5

  - Fase Rilis	6

  - Risiko	6

  - Sumber Daya	7

  - Timeline & Constraints	7

- Latar Belakang	7

- Tech Stack	8

- Desain Sistem	9

  - Aktor Sistem	10

  - Arsitektur Sistem	10

  - Modul Sistem	10

  - Use Case Ringkas	11

  - Standar Simbol Flowchart	11

  - Rancangan Data Konseptual	14

  - Alur Status Pengajuan Layanan	15

- Validasi Sistem	15

  - Validasi Registrasi dan Login	16

  - Validasi Kepesertaan	16

  - Validasi Anggota Keluarga	16

  - Validasi Fasilitas Kesehatan	16

  - Validasi Pengajuan Layanan	17

  - Validasi Iuran dan Pembayaran Simulasi	17

  - Validasi Kartu Digital	17

  - Validasi Pengaduan	18

  - Validasi Hak Akses	18

  - Validasi Frontend, Backend, dan Database	18

  - Validasi Keamanan dan Privasi	18

  - Skenario Validasi Utama	19

  - Kesimpulan Validasi	19

Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini membahas perancangan awal SehatWarga sampai tahap validasi. Struktur dokumen mengikuti format Product Requirements Document (PRD) yang menekankan purpose, background, target pengguna, solusi, hipotesis, ukuran keberhasilan, release criteria, fase rilis, risiko, sumber daya, serta timeline dan constraints. Setelah PRD, dokumen dilanjutkan dengan latar belakang akademik, tech stack, desain sistem, dan validasi.

SehatWarga dirancang sebagai portal layanan kesehatan masyarakat yang terins-pirasi dari pola layanan digital pemerintah. Sistem ini tidak menggunakan API resmi BPJS, tidak memproses klaim kesehatan nyata, dan tidak menyimpan data medis nyata pada tahap prototipe.

- Product Requirements Document (PRD)

  - Purpose / Product Overview

SehatWarga adalah prototipe portal layanan jaminan kesehatan masyarakat berbasis web yang dirancang untuk memusatkan informasi kepesertaan, anggota keluarga, fasilitas ke-sehatan, pengajuan layanan, riwayat layanan, status iuran simulasi, kartu peserta digital, dan pengaduan dalam satu sistem yang mudah diakses.

| Elemen | PernyataanProduk |
| --- | --- |
| For(TargetCusto- mer) | Masyarakatyangmembutuhkanakseslayananadministrasija- minankesehatansecaradigital. |
| Who(Need) | Membutuhkaninformasikepesertaan,fasilitaskesehatan,layan- an,danadministrasiyangmudahdiaksesdarisatuportal. |
| The(Product) | SehatWargaadalah portallayanankesehatanmasyarakat berba- sisweb. |
| That(Benefit) | Menyederhanakanaksesinformasidanlayananadministrasike- sehatansecaraterstruktur,transparan,danterdokumentasi. |
| Unlike(Alternati- ve) | Prosesinformasiyangtersebaratauadministrasimanualyang mengharuskanpenggunaberpindahkanal. |
| OurProduct | Menggabungkanfungsikepesertaan,layanan,faskes,riwayat, iuransimulasi,kartudigital,danpengaduandalamsatuantar-muka. |

Tabel 1: Elemen Product Overview

  - Background

Akses masyarakat terhadap informasi administrasi layanan kesehatan sering tersebar pada beberapa kanal. Pengguna dapat membutuhkan informasi mengenai status kepesertaan, anggota keluarga, fasilitas kesehatan, riwayat layanan, maupun status administrasi pa-da waktu yang berbeda. Kondisi tersebut dapat membuat proses pencarian informasi menjadi tidak efisien dan sulit dipantau secara terpusat.

SehatWarga dikembangkan untuk mensimulasikan satu portal layanan kesehatan masyarakat yang menyatukan proses tersebut dalam sebuah aplikasi web. Fokus utamanya bukan menggantikan sistem resmi yang telah ada, melainkan menunjukkan penerapan konsep e-governance melalui digitalisasi layanan publik kesehatan dalam skala prototipe akademik.

  - Target Pengguna

Tabel 2: Target Pengguna dan Karakteristik

| Target | Karakteristik | Kebutuhan Utama |
| --- | --- | --- |
| Warga/Peserta | Pengguna layanan kesehatan masyarakat; menggunakan desktop atau smartphone; membutuhkan informasi yang mudah dipahami. | Melihat kepesertaan, keluarga, faskes, pengajuan layanan, riwa-yat, iuran simulasi, kartu digital, dan pengaduan. |
| Admin Sistem | Pengelola data dan proses la- yanan pada prototipe. | Mengelola peserta, faskes, penga- juan layanan, status administrasi, iuran simulasi, pengaduan, dan rekap data. |

Pada versi MVP, role dibatasi menjadi Warga dan Admin agar ruang lingkup tetap realis-tis. Role Petugas Fasilitas Kesehatan dapat ditambahkan pada pengembangan lanjutan.

  - Solusi

Solusi yang ditawarkan adalah portal web terintegrasi yang memungkinkan warga meng-akses informasi dan layanan administrasi kesehatan melalui akun pribadi. Admin mem-peroleh dashboard pengelolaan untuk memastikan data peserta, fasilitas kesehatan, pe-ngajuan, iuran simulasi, dan pengaduan dapat dikelola secara terstruktur.

Satu akun untuk mengakses informasi kepesertaan dan layanan.

Pencarian fasilitas kesehatan berdasarkan nama, wilayah, atau jenis layanan.

Pengajuan layanan dengan nomor pengajuan dan status yang dapat dipantau.

Riwayat layanan dan administrasi yang terdokumentasi.

Informasi iuran dan pembayaran dalam bentuk simulasi, tanpa transaksi finansial nya-ta.

Kartu peserta digital pada prototipe.

Fitur pengaduan untuk menyampaikan masalah layanan.

  - Fitur dan Fungsionalitas

Tabel 3: Modul, Fitur Utama, dan Pengguna

| Modul | Fitur Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi | Registrasi, login, logout, session, proteksi ro- le. | Warga, Admin |
| Kepesertaan | Nomor peserta, status aktif/nonaktif, ke- las/jenis layanan simulasi, data dasar peser-ta. | Warga, Admin |
| Keluarga | Daftar anggota keluarga yang terhubung de- ngan peserta utama. | Warga, Admin |
| Fasilitas Kesehatan | Pencarian, filter, detail alamat, jenis fasili- tas, lokasi pada peta. | Warga, Admin |
| Pengajuan Layan- an | Membuat pengajuan, nomor pe- ngajuan, status MENUNG-GU/DIPROSES/SELESAI/DITOLAK. | Warga, Admin |
| Riwayat Layanan | Daftar aktivitas/pengajuan layanan yang pernah dilakukan. | Warga, Admin |
| Iuran Simulasi | Tagihan simulasi, periode, nominal, status pembayaran simulasi. | Warga, Admin |
| Kartu Digital | Tampilan kartu peserta digital dengan data prototipe. | Warga |
| Pengaduan | Form keluhan, kategori, deskripsi, status pe- nanganan. | Warga, Admin |
| Dashboard | Ringkasan data dan aktivitas sesuai role. | Warga, Admin |

  - Hipotesis

    - Masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi kepesertaan dan administrasi kesehatan apabila informasi tersebut tersedia dalam satu portal digital.

    - Fitur pencarian fasilitas kesehatan akan mengurangi waktu pengguna dalam mene-mukan fasilitas yang relevan dibandingkan pencarian informasi yang tersebar.

    - Nomor pengajuan dan status layanan yang dapat dipantau akan meningkatkan transparansi proses administrasi.

    - Riwayat layanan yang tersimpan akan membantu pengguna memahami aktivitas layanan yang pernah dilakukan.

    - Dashboard admin yang terstruktur akan membantu pengelolaan data peserta dan pengajuan dengan lebih konsisten.

  - Ukuran Keberhasilan

Tabel 4: Ukuran Keberhasilan dan Target MVP

| Metrik | Target MVP | Cara Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi | 100% skenario register, login, lo- gout utama berjalan tanpa error kritis. | Functional testing. |
| Kepesertaan | Data peserta yang valid dapat di- tampilkan sesuai akun. | Uji data dan hak akses. |
| Faskes | Pencarian/filter mengembalikan hasil sesuai data uji. | Pengujian query/filter. |
| Pengajuan layanan | Pengajuan valid tersimpan, mem- peroleh nomor unik, dan status awal yang benar. | Integration testing. |
| Riwayat | Riwayat layanan sesuai penggu- na dan tidak menampilkan data pengguna lain. | Ownership/authorization test. |
| Admin | Admin dapat mengelola data dan memperbarui status sesuai atur-an. | Role dan workflow test. |
| Responsif | Halaman utama dapat digunak- an pada desktop dan smartphone tanpa overflow kritis. | Responsive review. |
| Stabilitas | Tidak ada error kritis pada alur demo end-to-end. | Regression test. |

  - Release Criteria

| Kriteria | KondisiMinimumSebelumRilisMVP |
| --- | --- |
| Functionality | Fiturintiautentikasi,kepesertaan,faskes,pengajuanlayanan, riwayat,iuransimulasi,kartudigital,pengaduan,danadmin dapat digunakan. |
| Usability | Navigasiutamadapatdipahami,formmemilikilabeldanpesan validasi,danalurutamatidakmembingungkanpengguna. |
| Reliability | Datayangvaliddapattersimpandandiambilkembalitanpa inkonsistensipadaskenarionormal. |
| Performance | Halamandanqueryutamamemberikanresponswajarpadaskala dataprototipe. |
| Supportability | Sourcecodeterstruktur,konfigurasidipisahkan,dependencyter- dokumentasi,danerrorutamadapatdilacak. |
| Security&Privacy | Passworddi-hash,roledibatasibackend,inputdivalidasi,dan datadummydigunakanuntukinformasisensitif. |

Tabel 5: Release Criteria Minimum MVP

  - Fase Rilis

Tabel 6: Fase Rilis dan Output

| Fase | Fokus | Output |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Foundation | Struktur aplikasi, autentikasi, role, koneksi database. | Aplikasi dasar dapat dija- lankan. |
| Fase 2 - Data Inti | Kepesertaan, anggota keluar- ga, fasilitas kesehatan. | Informasi dasar dapat di- tampilkan dan dikelola. |
| Fase 3 - Layanan | Pengajuan layanan, status, ri- wayat layanan. | Workflow pelayanan dapat diuji. |
| Fase 4 - Administrasi | Iuran simulasi, kartu digital, pengaduan, dashboard admin. | Fitur pendukung MVP lengkap. |
| Fase 5 - Validation & Re- lease | Testing, perbaikan UI, valida- si, dokumentasi. | Prototype siap de- mo/penilaian. |

  - Risiko

Tabel 7: Risiko, Dampak, dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Scope terlalu besar | Pengerjaan tidak selesai tepat waktu. | Prioritaskan MVP dan pisahk- an fitur lanjutan. |
| Relasi database salah | Data peserta/layanan tidak konsisten. | Gunakan ERD, foreign key, migration, dan testing. |
| Hak akses tidak tepat | Data pengguna lain dapat ter- lihat. | Role-based access control dan ownership validation di bac-kend. |
| Data sensitif tereks- pos | Risiko privasi dan etika. | Gunakan data dummy; jangan menyimpan data medis/BPJS nyata. |
| Validasi lemah | Data invalid masuk database. | Validasi frontend, backend, dan constraint database. |
| Integrasi UI/backend rusak | Alur utama gagal saat demo. | Pengembangan bertahap dan regression test. |

  - Sumber Daya

Tabel 8: Kebutuhan Sumber Daya

| Jenis Sumber Daya | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Manusia | Developer backend, developer frontend, perancang UI/UX, dan tester; pada tim kecil satu anggota dapat menjalankan lebih dari satu peran. |
| Perangkat Keras | Laptop pengembangan, koneksi jaringan lokal/internet, dan smartphone/browser untuk uji responsif. |
| Perangkat Lunak | Python, Flask, MySQL, SQLAlchemy, HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap, Git, GitHub, VS Code, browser, dan tools diagram. |
| Infrastruktur | Database lokal selama development; hosting/server dapat di- tambahkan jika dibutuhkan pada tahap demo. |
| Biaya | Dapat ditekan karena sebagian besar teknologi bersifat open- source; biaya hosting/domain bersifat opsional untuk proto-tipe. |

  - Timeline & Constraints

Timeline ideal mengikuti lima fase rilis pada bagian sebelumnya. Durasi setiap fase dise-suaikan dengan jadwal tugas dan pembagian tim. Prioritas utama adalah menyelesaikan alur MVP sebelum menambahkan fitur tambahan.

Tabel 9: Batasan (Constraints) Sistem

| Constraint | Penjelasan |
| --- | --- |
| Waktu | Pengembangan dilakukan dalam waktu tugas akademik yang terbatas. |
| Akses Sistem Resmi | Tidak memiliki dan tidak menggunakan API resmi BPJS Ke- sehatan. |
| Data | Tidak menggunakan data peserta BPJS, rekam medis, diag- nosis, atau transaksi kesehatan nyata. |
| Pembayaran | Modul iuran/pembayaran hanya simulasi dan tidak mempro- ses dana nyata. |
| Integrasi Faskes | Tidak terhubung ke rumah sakit/puskesmas nyata pada tahap MVP. |
| Legal/Branding | SehatWarga tidak boleh diposisikan sebagai layanan resmi atau pengganti BPJS Kesehatan. |

- Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan publik.  Digitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berfungsi untuk memindahkan

proses manual ke media elektronik, tetapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas, efisien-si, transparansi, serta kualitas interaksi antara masyarakat dan penyelenggara layanan. Konsep ini menjadi salah satu bagian penting dari penerapan e-governance.

Bidang kesehatan merupakan salah satu layanan publik yang membutuhkan ak-ses informasi yang cepat dan jelas. Masyarakat dapat membutuhkan berbagai informasi administrasi, seperti status kepesertaan, anggota keluarga yang terdaftar, fasilitas kese-hatan, pengajuan layanan, riwayat pelayanan, dan informasi iuran. Jika informasi terse-but tersebar pada banyak kanal, pengguna dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh gambaran layanan secara utuh.

Di sisi penyelenggara, data peserta, fasilitas kesehatan, pengajuan layanan, dan keluhan juga perlu dikelola secara terstruktur. Pengelolaan yang tidak terintegrasi da-pat meningkatkan risiko duplikasi data, kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan status, dan kesulitan dalam melakukan evaluasi layanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan SehatWarga sebagai prototipe portal layanan jaminan kesehatan masyarakat berbasis web. SehatWarga dirancang untuk me-nyediakan satu titik akses bagi warga untuk melihat informasi kepesertaan, data keluarga, fasilitas kesehatan, pengajuan layanan, riwayat layanan, iuran simulasi, kartu digital, dan pengaduan.

Pada sisi admin, sistem menyediakan fungsi pengelolaan peserta, fasilitas kesehatan, status pengajuan, iuran simulasi, pengaduan, dan ringkasan data. Dengan demikian, alur pelayanan dapat dicatat secara lebih konsisten dan dapat dipantau melalui sistem.

SehatWarga juga dirancang untuk mendukung prinsip e-governance. Aspek akse-sibilitas diwujudkan melalui portal berbasis web; transparansi melalui status pengajuan dan riwayat; efisiensi melalui sentralisasi informasi; dan akuntabilitas melalui pencatatan aktivitas administrasi di dalam database.

Pengembangan dilakukan dalam konteks akademik. SehatWarga bukan produk res-mi BPJS Kesehatan dan tidak menggunakan data peserta, rekam medis, klaim, maupun transaksi nyata. Data yang digunakan pada tahap pengembangan direncanakan berupa data simulasi untuk menjaga keamanan, privasi, dan batas ruang lingkup project.

- Tech Stack

Tech stack merupakan kumpulan teknologi yang digunakan untuk membangun sistem. Pemilihan teknologi SehatWarga mempertimbangkan ketentuan penggunaan Python dan MySQL, kemudahan implementasi, struktur project, serta kebutuhan aplikasi web skala prototipe.

Tabel 10: Tech Stack SehatWarga

| Lapisan/Bagian | Teknologi | Fungsi dan Alasan Pemilihan |
| --- | --- | --- |
| Backend Language | Python | Bahasa utama untuk logika aplikasi; sin- taks mudah dipahami dan memiliki eko-sistem web yang luas. |
| Web Framework | Flask | Framework Python ringan dan fleksibel untuk aplikasi web skala kecil-menengah. |
| Database | MySQL | Relational DBMS untuk data peserta, ke- luarga, faskes, layanan, iuran, dan penga-duan. |
| ORM | SQLAlchemy / Flask- SQLAlchemy | Memetakan tabel menjadi model Python dan mempermudah query serta relation-ship. |
| Migration | Flask-Migrate / Alem- bic | Mengelola perubahan schema database se- cara terkontrol. |
| Authentication | Flask-Login | Mengelola session login dan akses halam- an terlindungi. |
| Password Security | Werkzeug | Mendukung password hashing dan verifi- kasi password. |
| Template Engine | Jinja2 | Menampilkan data backend ke halaman HTML dengan integrasi langsung Flask. |
| Frontend | HTML, CSS, Java- Script | Membangun struktur halaman, tampilan, validasi frontend, dan interaksi. |
| UI Framework | Bootstrap 5 | Mempercepat pembuatan layout responsi- ve dan komponen form/table. |
| Map | Leaflet + OpenStree- tMap | Menampilkan lokasi fasilitas kesehatan tanpa bergantung pada layanan berbayar sebagai kebutuhan utama. |
| Environment Con- fig | python-dotenv | Memisahkan konfigurasi seperti SE- CRET KEY dan DATABASE URL ke file .env. |
| Version Control | Git | Mencatat perubahan source code dan mendukung kolaborasi. |
| Repository | GitHub | Menyimpan repository, dokumentasi, branch, dan riwayat commit. |

Arsitektur yang dipilih tetap sederhana: browser menampilkan frontend berbasis Jinja2, request diproses oleh Flask, sedangkan SQLAlchemy mengelola komunikasi de-ngan MySQL. Struktur ini memungkinkan penggunaan Python terlihat jelas dalam proses bisnis aplikasi.

- Desain Sistem

Desain sistem menjelaskan aktor, arsitektur, modul, alur proses, rancangan data, dan batas tanggung jawab setiap bagian aplikasi. Pada MVP, SehatWarga memiliki dua aktor utama: Warga dan Admin.

  - Aktor Sistem

| Aktor | HakAksesUtama |
| --- | --- |
| Warga | Registrasi/login,melihatkepesertaan,anggotakeluarga,mencari faskes, membuat pengajuan layanan, melihat riwayat, melihat iuransimulasi, kartu digital, dan membuat pengaduan. |
| Admin | Login,mengelolapeserta,anggotakeluarga,fasilitaskesehatan, memprosespengajuanlayanan,mengelolaiuransimulasi,mena-nganipengaduan,danmelihatringkasansistem. |

Tabel 11: Aktor Sistem dan Hak Akses

  - Arsitektur Sistem

Tabel 12: Lapisan Arsitektur Sistem

| Lapisan | Komponen | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Client/Presentation | Browser, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Leaflet | Menampilkan UI, form, peta, tabel, dan interaksi pengguna. |
| Application | Python Flask, Jinja2, Flask-Login | Menangani routing, autentikasi, valida- si, business logic, dan rendering tem-plate. |
| Data Access | SQLAlchemy | Query, transaction, model, relation- ship, dan akses ke MySQL. |
| Database | MySQL | Menyimpan data sistem secara ters- truktur. |

Alur Arsitektur: Browser / Frontend → Flask Application → SQLAlchemy →

MySQL

  - Modul Sistem

Tabel 13: Modul Sistem dan Fungsinya

| Modul | Fungsi |
| --- | --- |
| Autentikasi | Registrasi, login, logout, session, role protection. |
| Kepesertaan | Data peserta, nomor peserta, status, informasi layanan dasar. |
| Keluarga | Hubungan peserta utama dengan anggota keluarga. |
| Fasilitas Kesehatan | Pencarian, filter, detail fasilitas, dan lokasi pada peta. |
| Pengajuan Layanan | Input pengajuan, nomor pengajuan unik, status proses, dan catatan admin. |
| Riwayat Layanan | Menyimpan riwayat perubahan dan aktivitas layanan peserta. |
| Iuran Simulasi | Tagihan, periode, nominal, dan status pembayaran simulasi. |
| Kartu Digital | Representasi kartu peserta digital untuk prototipe. |
| Pengaduan | Pembuatan dan penanganan keluhan layanan. |
| Admin Dashboard | Pengelolaan data dan ringkasan aktivitas sistem. |

  - Use Case Ringkas

Tabel 14: Use Case Peran Warga dan Admin

| Warga | Admin |
| --- | --- |
| Register / Login | Login Admin |
| Melihat Status Kepesertaan | Kelola Peserta |
| Melihat Anggota Keluarga | Kelola Anggota Keluarga |
| Mencari Fasilitas Kesehatan | Kelola Fasilitas Kesehatan |
| Membuat Pengajuan Layanan | Proses / Tolak / Selesaikan Pengajuan |
| Melihat Riwayat Layanan | Kelola Iuran Simulasi |
| Melihat Iuran Simulasi | Kelola Pengaduan |
| Melihat Kartu Digital | Melihat Ringkasan Data |
| Membuat Pengaduan | – |

  - Standar Simbol Flowchart

| Simbol | MaknaPenggunaan |
| --- | --- |
| Terminator/Oval | MenandaiMulaidanSelesai. |
| Input-Output / Jajar Genjang | Menandaidatayangdimasukkanataukeluaranyangdi- tampilkan. |
| Process/PersegiPan- jang | Menandaiprosesatauaktivitassistem. |
| Decision/BelahKetu- pat | MenandaikeputusandengancabangYA/TIDAK. |
| Flowline /Panah | Menunjukkanarahalurproses. |

Tabel 15: Standar Simbol Flowchart

Flowchart berikut menggunakan simbol sesuai fungsi masing-masing. Keputusan diberi cabang YA/TIDAK dan alur utama disusun dari atas ke bawah.

Gambar 1: Flowchart Login Warga

Gambar 2: Flowchart Pengajuan Layanan Kesehatan

Gambar 3: Flowchart Pemrosesan Pengajuan oleh Admin

  - Rancangan Data Konseptual

Rancangan data dibuat untuk memisahkan data akun, peserta, keluarga, fasilitas kesehat-an, pengajuan layanan, riwayat, iuran, dan pengaduan. Struktur final dapat disesuaikan kembali pada saat implementasi dan normalisasi database.

Gambar 4: ERD Konseptual SehatWarga

| Entitas | ContohAtributUtama |
| --- | --- |
| users | id,name,email,passwordhash,role,isactive,createdat |
| participants | id,userid,participantnumber,membershipstatus,servi- ceclass,createdat |
| familymembers | id,participantid,name,relationship,participantnumber, status |
| healthfacilities | id,name,type,address,latitude,longitude,phone |
| servicerequests | id,requestnumber,participantid,facilityid,servicetype, status,requestedat,note |
| servicehistory | id,servicerequestid,status,description,changedat |
| contributions | id,participantid,period,amount,paymentstatus,paidat |
| complaints | id,participantid,category,subject,description,status,crea- tedat |

Tabel 16: Entitas dan Contoh Atribut Utama

  - Alur Status Pengajuan Layanan

Status pengajuan layanan pada MVP direncanakan sederhana agar mudah diuji dan dipa-hami. Pengajuan yang dibuat warga berstatus MENUNGGU. Admin dapat memproses pengajuan menjadi DIPROSES, menyelesaikannya menjadi SELESAI, atau menolak pe-ngajuan menjadi DITOLAK apabila tidak memenuhi ketentuan.

Workflow Status Pengajuan:

- Validasi Sistem

Validasi dilakukan untuk memastikan data yang masuk sesuai aturan, alur bisnis konsis-ten, hak akses tidak dilanggar, dan informasi yang ditampilkan sesuai pengguna. Validasi tidak hanya dilakukan pada frontend, tetapi juga wajib dilakukan kembali pada backend dan didukung constraint database.

  - Validasi Registrasi dan Login

Tabel 17: Aturan Validasi Registrasi dan Login

| Data/Proses | Aturan Validasi |
| --- | --- |
| Nama | Wajib, trim whitespace, minimal 2 karakter, maksimal 100 karakter. |
| Email | Wajib, format valid, lowercase, unik, maksimal sesuai schema. |
| Password | Wajib, minimal 8 karakter, disimpan dalam bentuk hash. |
| Konfirmasi Password | Harus sama dengan password. |
| Role | Tidak dapat dipilih warga; registrasi publik selalu mengha- silkan role Warga. |
| Login | Email harus terdaftar, akun aktif, dan password harus cocok dengan hash. |

  - Validasi Kepesertaan

Nomor peserta harus unik pada data prototipe.

Status kepesertaan hanya menggunakan nilai yang telah didefinisikan, misalnya AKTIF atau NONAKTIF.

Data peserta hanya dapat dilihat oleh pemilik akun dan admin.

User tidak boleh mengubah nomor peserta atau role melalui manipulasi form.

Data yang digunakan merupakan data simulasi, bukan identitas BPJS nyata.

  - Validasi Anggota Keluarga

Anggota keluarga harus terhubung ke peserta utama yang valid.

Hubungan keluarga harus dipilih dari nilai yang diizinkan pada aplikasi.

Warga hanya dapat melihat anggota keluarga yang terhubung dengan akun/participant miliknya.

Nomor peserta anggota keluarga, apabila digunakan, harus unik pada data prototipe.

  - Validasi Fasilitas Kesehatan

| Field | Aturan |
| --- | --- |
| NamaFaskes | Wajibdantidakbolehwhitespace-only. |
| JenisFaskes | Harusberasaldaripilihanyangdisediakansistem. |
| Alamat | Wajibuntukdatafasilitasyangditampilkankewarga. |
| Latitude | Numeric,rentang-90sampai90. |
| Longitude | Numeric,rentang-180sampai180. |
| HakKelola | Hanyaadminyangdapatmembuat/mengubahdatafaskes. |

Tabel 18: Aturan Validasi Fasilitas Kesehatan

  - Validasi Pengajuan Layanan

Jenis layanan wajib dipilih dari daftar yang tersedia.

Fasilitas kesehatan harus benar-benar ada pada database.

Nomor pengajuan dibuat otomatis oleh backend dan harus unik.

Participant/pemilik pengajuan ditentukan dari user yang sedang login, bukan dari input bebas.

Status awal selalu MENUNGGU dan tidak dapat ditentukan warga.

Perubahan status hanya boleh mengikuti workflow MENUNGGU → DIPROSES → SELESAI atau MENUNGGU → DITOLAK.

Perubahan status invalid harus ditolak pada backend.

  - Validasi Iuran dan Pembayaran Simulasi

Periode tagihan harus memiliki format yang konsisten dan tidak duplikat untuk parti-cipant/periode yang sama.

Nominal harus berupa angka non-negatif.

Status pembayaran hanya menggunakan nilai simulasi yang ditentukan sistem, misalnya BELUM BAYAR atau LUNAS.

Tidak ada integrasi payment gateway atau transaksi dana nyata pada MVP.

Warga tidak dapat mengubah status pembayaran secara langsung dari client.

  - Validasi Kartu Digital

Kartu digital hanya menampilkan data peserta yang sedang login atau data keluarga yang berhak dilihat.

Nomor peserta pada kartu berasal dari database, bukan dari parameter bebas di URL.

Kartu prototipe tidak boleh menyerupai atau diklaim sebagai kartu resmi BPJS Kese-hatan.

Tidak menampilkan data sensitif yang tidak diperlukan.

  - Validasi Pengaduan

Tabel 19: Aturan Validasi Pengaduan

| Field/Proses | Aturan |
| --- | --- |
| Kategori | Wajib dipilih dari kategori yang tersedia. |
| Subjek | Wajib, panjang minimum dan maksimum ditentukan. |
| Deskripsi | Wajib, tidak boleh whitespace-only. |
| Status Awal | Dibuat backend, misalnya MENUNGGU. |
| Ownership | Pengaduan selalu terhubung ke warga yang sedang login. |
| Admin Action | Hanya admin yang dapat memperbarui status/penanganan. |

  - Validasi Hak Akses

Tabel 20: Hak Akses Warga dan Admin

| Aktor | Diizinkan | Dilarang |
| --- | --- | --- |
| Warga | Melihat data sendiri, kelu- arga terkait, faskes, membu-at/meninjau pengajuan, iuran simulasi, kartu digital, pengadu- an. | Mengakses dashboard admin, mengubah data peserta lain, memperbarui status administrasi secara langsung. |
| Admin | Mengelola data dan proses admi- nistrasi sesuai fitur admin. | Mengakses password plaintext atau menyimpan credential peng-guna dalam bentuk terbuka. |

  - Validasi Frontend, Backend, dan Database

Tabel 21: Validasi Berlapis (Frontend, Backend, Database)

| Lapisan | Contoh Validasi |
| --- | --- |
| Frontend | required, panjang input, format email, feedback form, validasi koordinat dasar. |
| Backend | validasi ulang seluruh input, role, ownership, status transition, keberadaan foreign key, mass-assignment protection. |
| Database | PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY, NOT NULL, in- dex, dan constraint sesuai kebutuhan. |

  - Validasi Keamanan dan Privasi

    - Password tidak disimpan dalam plaintext dan wajib menggunakan password ha-shing.

    - Konfigurasi sensitif seperti SECRET KEY dan DATABASE URL tidak ditulis lang-sung pada source code publik.

    - Setiap route privat harus memeriksa autentikasi dan role pada backend.

    - User-generated content harus di-escape saat ditampilkan untuk mengurangi risiko XSS.

    - Query database menggunakan ORM/parameterized query untuk mengurangi risiko SQL Injection.

    - Data kesehatan, diagnosis, klaim, atau data peserta resmi tidak digunakan pada prototipe.

    - Data uji harus berupa data dummy yang tidak merujuk pada individu nyata.

  - Skenario Validasi Utama

Tabel 22: Skenario Validasi dan Expected Result

| Skenario | Expected Result |
| --- | --- |
| Registrasi dengan email yang sudah ter- daftar | Ditolak dengan pesan aman. |
| Login password salah | Ditolak tanpa memberitahu detail sensitif. |
| Warga mencoba mengakses URL admin | Ditolak/403 atau diarahkan sesuai kebi- jakan aplikasi. |
| Warga mengubah participant id pada re- quest | Backend tetap menggunakan participant milik current user atau menolak request. |
| Pengajuan dengan faskes tidak valid | Ditolak dan tidak tersimpan. |
| Warga mengirim status=SELESAI saat membuat pengajuan | Field diabaikan; status awal tetap ME- NUNGGU. |
| Admin mencoba transisi status tidak sah | Ditolak dan data tidak berubah. |
| Koordinat faskes di luar rentang | Ditolak oleh validasi. |
| Nominal iuran negatif | Ditolak. |
| Pengguna mencoba melihat data akun la- in | Ditolak oleh ownership/authorization. |

  - Kesimpulan Validasi

Validasi SehatWarga dirancang berlapis pada frontend, backend, dan database. Pende-katan ini bertujuan menjaga konsistensi data, mencegah manipulasi input, memastikan role dan ownership berjalan benar, serta menjaga batas privasi prototipe. Dengan validasi tersebut, fungsi utama dapat diuji secara objektif sebelum sistem dikembangkan ke tahap implementasi yang lebih lengkap.